Администрация   Чамзинского    муниципального   района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2023 г.                                                                                                  № 569

р.п.Чамзинка

О внесении изменений в постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 31.08.2015 г. №746 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия».

# В целях приведения в соответствие с постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 15.01.2015 г. № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия», Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 31.08.2015 г. № 746 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» следующие изменения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы раздел «Сроки реализации» изложить в новой редакции: 2016-2026 годы.

1.2. В паспорте Муниципальной программы раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

| Объем и источники финансирования Программы | общая стоимость мероприятий в 2016-2026 годах 755,1962 млн. рублей, в том числе средства: поступившие из федерального бюджета – 198,9183 млн. рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия – 110,248 млн. рублей; местных бюджетов – 120,582 млн. рублей, в том числе средства районного бюджета – 62,436 млн. рублей, бюджет поселений -58,146 млн. рублей; прочие источники (средства предприятий и собственников многоквартирных домов) – 325,448 млн. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней. |
| --- | --- |

- 1.3. Раздел I изложить в следующей редакции:

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации Программы, на решение которой направлена Программа

Жилищно-коммунальный комплекс Чамзинского муниципального района является одним из самых больших секторов экономики и включает в себя около трети основных фондов. Населению и другим потребителям предприятиями жилищно-коммунального хозяйства предоставляется около 20 видов услуг.

Общая площадь жилищного фонда Чамзинского района составляет общая площадь жилищного фонда – 905,5 тыс. м2,

по городским поселениям Чамзинка и Комсомольский -625,73 тыс. м2;

по сельским поселениям -279,77 тыс. м2;

в т.ч. площадь многоквартирных домов – 372,02 тыс. м2, что составляет 41 % от общей площади жилого фонда; всего 475 МКД, в том числе 250 домов блокированной застройки (средний износ жилого фонда составляет более 40%);

общая площадь ветхого и аварийного жилья – 8,652 тыс. м2, что составляет 0,023 % от общей площади многоквартирного жилищного фонда.

Фактически 46 % (таблица 1) жилищного фонда района требует капитального ремонта или реконструкции.

При этом следует отметить, что прирост объемов жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту, а также аварийного и непригодного для проживания жилья происходит более быстрыми темпами, чем объемы проведения капитального ремонта и строительства жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Таблица 1

- Характеристика
жилищного фонда по проценту износа по Чамзинскому району

| Наименование муниципального образования | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | В том числе общая площадь по проценту износа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 0 до 30 % | от 31 до 65 % | от 66 % и свыше |
| Чамзинский муниципальный район | 905,5 | 449,2 | 434,3 | 22,0 |

В целях обеспечения улучшения состояния жилищного фонда и реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014-2043 годы администрацией Чамзинского муниципального района подготовлен реестр многоквартирных домов, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества. В реестр включено 197 многоквартирных домов, в том числе по Чамзинке- 81 МКД, по п.Комсомольский — 107 МКД, с.Апраксино-10 МКД.

Коммунальный комплекс включает в себя 23,12 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 131,92 км водопроводных, 52 км канализационных, 736 км электрических сетей, 14 котельных и мощностью 65,97 Гкал, 11 водозаборов, очистные сооружения п.Комсомольский, и п.Чамзинка, 3 канализационные насосные станции и другие объекты, предназначенные для производства и поставки коммунальных услуг потребителям. Техническое состояние инженерной инфраструктуры представлено в таблицах 2-4.

Таблица 2

- Характеристика

- технического состояния водопроводных сетей в Чамзинском районе

| Наименование муниципального образования | Протяженность водопроводных сетей |  |  | В т.ч. одиночное протяжение уличной водопроводной сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, км | из них нуждающихся в замене |  | всего, км | из них нуждающихся в замене |  |
|  |  | всего | в % |  | всего | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чамзинский муниципальный район | 131,92 | 71,2 | 54 | 116,9 | 59,2 | 51 |

Таблица 3

- Характеристика

- технического состояния канализационных сетей в Чамзинском районе

| Наименование муниципального образования | Протяженность канализационных сетей |  |  | В т.ч. одиночное протяжение уличной канализационной сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, км | из них нуждающихся в замене |  | всего, км | из них нуждающихся в замене |  |
|  |  | всего | в % |  | всего | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чамзинский муниципальный район | 52,0 | 27,0 | 52 | 39,7 | 12 | 30 |

- Таблица 4

- Характеристика
технического состояния тепловых сетей по Республике Мордовия

| - Наименование муниципального образования | - Протяженность тепловых сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - всего, км | - из них нуждающихся в замене |  |
|  |  | - всего | - в % |
| - Чамзинский муниципальный район | - 23,12 | - 6,9 | - 30 |

1.4 В разделе 2 внести изменения в сроки реализации:

Сроки реализации Муниципальной программы – 2016-2026 годы.

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации, приведенные в таблице 5изложить в следующей редакции:

Таблица 5

- Целевые индикаторы и показатели Программы

| № группы | Наименование показателя | 2016 год | 2017- 2019 годы | 2020-2022 год | 2022-2025 годы | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| I группа | Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения к уровню 2015 г., в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на отопление | 100 | 99 | 96 | 95 | 94 |
|  | горячее водоснабжение | 100 | 99 | 98 | 96 | 95 |
|  | холодное водоснабжение | 100 | 99 | 98 | 96 | 95 |
| II группа | Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2015 г., в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | системы централизованного теплоснабжения (включая горячее водоснабжение) | 100 | 97 | 95 | 90 | 85 |
|  | системы централизованного водоснабжения | 100 | 97 | 95 | 90 | 85 |
|  | системы водоотведения | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 |
| III группа | Объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, млн.рублей | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 |

1.5. В Разделе 3. «Перечень программных мероприятий, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы» Таблицу 6 изложить в новой редакции:

Таблица 6

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы.

| Показатель | Ед. измер. | 2015 | Планируемый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оценка | 2017- 2019 годы | 2020-2022 год | 2022-2025 годы | 2026 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Удовлетворенность населения услугами теплоснабжения | % | 37,4 | 45 | 55 | 65 | 78 |
| Удовлетворенность населения услугами водоснабжения и водоотведения | % | 25,4 | 35 | 45 | 55 | 85 |
| Удовлетворенность населения услугами электроснабжения | % | 53,8 | 65 | 75 | 80 | 90 |
| Доля протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 63,7 | 61,1 | 54,5 | 53,2 | 45 |
| Доля протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | % | 74,2 | 70,4 | 57,7 | 50,9 | 40 |
| Доля протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 53 | 50 | 45 | 40 | 32 |
| Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги | % | 95 | 95 | 95,2 | 95,3 | 95,8 |
| Количество трансформаторных подстанций, требующих ремонта | ед. | 2 | 1 | - | - | - |
| Количество воздушных линий , требующих ремонта | ед. | 3 | 3 | - | - | - |

1.6. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы   изложить в новой редакции:

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется   за счет средств федерального бюджета, республиканского и местных бюджетов, частных инвесторов и собственников жилья в многоквартирных домах. Финансирование Программы осуществляется   за счет средств федерального бюджета, республиканского и местных бюджетов, частных инвесторов и собственников жилья в многоквартирных домах.

Прогнозируемый объем финансирования Программы на 2016-2026 годы составит 755,1962 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства:

федерального бюджета – 198,9183 млн. рублей;

республиканского бюджета Республики Мордовия – 110,248 млн. рублей;

местных бюджетов – 120,582 млн. рублей;

из внебюджетных источников – 325,448 млн. рублей.

Объемы финансирования по годам приведены в приложении 1.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год и плановый период. Организационные мероприятия в рамках Программы предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также привлечение средств собственников, займов и частных инвестиций. Основная часть программных мероприятий должна быть реализована   муниципальном уровне при методическом и техническом содействии на республиканском и федеральном уровне.

1.7. Заменить в Паспорте Программы, Разделе 2, Разделе 6, Разделе 7 и Разделе 10 слова по тексту 2025 на 2026.

1.8. Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016 - 2026 годы в Чамзинском муниципальном районе» изложить в новой редакции.

1.9. Приложение №2 к муниципальной программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016- 2026 годы в Чамзинском муниципальном районе» изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

И.о. Главы Чамзинского

муниципального района                                                                    А.Ю. Тюрякин

Приложение 1

к муниципальной программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия».

- Предельные (прогнозные) объемы финансирования

- муниципальной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2016 - 2025 годы по основным направлениям и источникам финансирования

| № п/п | Источники финансирования | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего | 66699,467 | 161294,836 | 85018,293 | 59245,993 | 69170,401 | 153038,823 | 30581,499 | 28758,296 | 20064,355 | 61703 | 18664,4 | 754239,4 |
| 2 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 27105,8 | 31134,83 | 94440,571 | 0 | 1806 | 1030,9 | 43400,2 | 0 | 198918,3 |
| 3 | Средства республиканского бюджета Республики Мордовия | 0 | 25000 | 48945,6 | 553,2 | 635,4 | 11666,317 | 9150,12 | 9279,32 | 1653,1 | 1879,8 | 1485,2 | 110248,1 |
| 4 | Средства местных бюджетов * | 10646,967 | 46880,656 | 5619,553 | 4900,053 | 6663,87 | 26547,848 | 6847,292 | 4045,74 | 2796,268 | 2838,87 | 2795,068 | 120582,2 |
| 5 | Средства из внебюджетных источников | 56052,5 | 89414,18 | 30453,14 | 26686,94 | 30736,3 | 20384,09 | 14584,09 | 14584,09 | 14584,09 | 13584,1 | 14384,1 | 325447,7 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к муниципальной Программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий, включенных в муниципальную программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | Срок исполнения |
|  |  |  | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет |  | прочие источники |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | бюджет поселений |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|  | 2. Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация централизованных котельных п.Комсомольский | 20928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20928 | 1-2квартал |
| 3 | Замена тепловых сетей п.Чамзинка, п.Комсомольский, с.Апраксино, 2500 м | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 3-4 квартал |
| 4 | Замена сетей горячего водоснабжения п.Комсомольский, п.Чамзинка, 1000м | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 3-4 квартал |
| 5 | Приобретение передвижного источника питания котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 квартал |
| 6 | Замена теплоизоляционного материала на сетях теплоснабжения и ГВС п.Чамзинка, п.Комсомольский, с.Апраксино, 1000м | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3-4 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водозабора №2 п.Чамзинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал |
| 8 | Замена глубинных насосов в количестве 4 шт | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 3-4 квартал |
| 9 | Капитальный ремонт водонапорной башни с.Апраксино | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3-4 квартал |
| 10 | Оборудование артезианских скважин приборами учета в количестве 15 ед. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
| 11 | Модернизация водопроводных сетей в Чамзинском районе. | 7473 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 2873 | 2-4 квартал |
|  | 4. Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт канализационных сетей, 2 км | 3193 | 0 | 0 | 0 | 2893 | 300 | 2-4 квартал |
| 13 | Строительство миниочистных сооружений с.Апраксино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
| 14 | Модернизация канализационной насосной станции п.Чамзинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 квартал |
| 15 | Установка приборов учета объема сброса сточных вод по очистным сооружениям в количестве 2 единиц | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
| 16 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Очистные сооружения хоз-бытовых стоков с.Апраксино» | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 квартал |
| 17 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Очистные сооружения хоз-бытовых стоков с.Апраксино" | 96,567 | 0 | 0 | 96,567 | 0 | 0 | 2 квартал |
|  | 5. Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт объектов распределительных сетей (ВЛ-10/0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ )* | 14172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14172,0 | 2-4 квартал |
| 19 | Уличное электроснабжение для жилого дома по с. Апраксино | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 2-4 квартал |
| 20 | Реконструкция объектов распределительных сетей (ВЛ-0,4 кВ, ТП, КТП, замена ТП)* | 4200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 | 2-4 квартал |
| 21 | Модернизация сетей электроснабжения в п. Чамзинка | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 2-4 квартал |
| 22 | Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2-4 квартал |
| 23 | Строительство сетей электроснабжения в кварталах индивидуальной жилой застройки в рп. Чамзинка (3.5км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
|  | 6. Модернизация объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Врезка в газопровод жилого дома по с. Апраксино | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 2-4 квартал |
| 25 | Строительство сетей газоснабжения в кварталах индивидуальной жилой застройки в рп.Чамзинка (3.5км среднего и низкого давления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
|  | 7. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево) 16,7тыс.м2 | 13060,2 | 0 | 0 | 27,956 | 2902,744 | 10129,50 | 2-3 квартал |
|  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 66699,467 | 0 | 0 | 251,223 | 10395,744 | 56052,5 | х |
|  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, Апраксино | 1296,7 | 0 | 0 | 296,7 | 1000 | 0 | 1-4 квартал |
|  | 2. Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство индивидуальной котельной МКД №13 п.Чамзинка, ул.Республиканская | 10580 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10580,0 | 2-3 квартал |
| 3 | Строительство индивидуальной котельной комплекса зданий РОВД п.Чамзинка | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 3-4 квартал |
| 4 | Строительство тепловой сети от котельной №2 до Микро-6 п.Чамзинка | 18352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18352 | 3-4 квартал |
| 5 | Реконструция котельной №8 п.Комсомольский, ул.Суродеева | 24582,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24582,3 | 3 квартал |
|  | 3. Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водозабора №2 в р.п.Чамзинка Чамзинского муниципального района | 62061,833 | 0 | 25000 | 37061,833 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 7 | Осуществление строительного контроля по объекту "Строительство водозабора №2 в р.п.Чамзинка" | 218,467 | 0 | 0 | 218,467 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 8 | Реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал |
| 9 | Модернизация водопроводных сетей в п. Комсомольский, Чамзинка, сельских населенных пунктов | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 4 квартал |
| 10 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с производством и предоставлением услуг потребителям по холодному водоснабжению и водоотведению на территории Чамзинского муниципального района | 2149,1 | 0,0 | 0,0 | 2149,1 | 0,0 | 0,0 | 1-4квартал |
| 11 | Капитальный ремонт водонапорной башни с.Апраксино, Лесхоз, Медаево | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3-4 квартал |
|  | 4.Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт канализационных сетей в п.Комсомольский, Чамзинка, Апраксино,2 км | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 3 квартал |
|  | 5. Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация сетей электроснабжения | 7000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 2-4 квартал |
| 14 | Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2-4 квартал |
| 15 | Замена ШРП, 3шт. | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 2-4 квартал |
| 16 | Строительство сетей электроснабжения в кварталах индивидуальной жилой застройки в рп.Комсомольский (4 км) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1-4 квартал |
|  | 6. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)15 тыс.м2 | 14094,416 | 0 | 0 | 8,3 | 3146,256 | 10939,86 | 2-3 квартал |
|  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 161294,836 | 0 | 25000 | 39734,4 | 7146,256 | 89414,18 | х |
|  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|  | 2. Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной №3 п. Комсомольский с разделением на две котельные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
| 3 | Перевод на индивидуальное отопление объектов социального назначения (КДЦ, школа, детский сад) в с. Апраксино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1-3 квартал |
| 4 | Перевод на индивидуальное отопление жилого фонда с. Апраксино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2-3 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство водозабора №2 в р.п.Чамзинка Чамзинского муниципального района | 51031,3 | 0,0 | 48243,1 | 2788,2 | 0,0 | 0,0 | 1-4 квартал |
| 6 | Осуществление строительного контроля по объекту "Строительство водозабора №2 в р.п.Чамзинка" | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 1-4 квартал |
| 7 | Модернизация водопроводных сетей в п. Комсомольский, Чамзинка, Апраксино | 666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 666,2 | 4 квартал |
|  | 4. Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт канализационных сетей в п. Комсомольский, Чамзинка, Апраксино,2 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
|  | 5. Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация сетей электроснабжения | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 2-4 квартал |
| 10 | Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2-4 квартал |
| 11 | Замена ШРП, 3шт. | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 2-4 квартал |
|  | 6. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)16,7 тыс.м2 | 25128,293 | 0 | 0 | 243 | 2478,353 | 22406,94 | 4 квартал |
|  | 7. Модернизация объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция системы газоснабжения в с. Апраксино | 739,5 | 0,0 | 702,5 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 1-3 квартал |
|  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 85018,293 | 0 | 48945,6 | 3141,2 | 2478,353 | 30453,14 |  |
|  | 2019 г. 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1712,8 | 0 | 0 | 1712,8 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|  | 2. Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной №3 п.Комсомольский с разделением на две котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 квартал |
| 3 | Реконструкция котельной №6 п.Комсомольский, Микрорайон-1 с разделением на три котельные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Завершение строительства водозабора №2 в рп.Чамзинка в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 27686,7 | 27105,80 | 553,20 | 27,7 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
| 5 | Модернизация водопроводных сетей (Чамзинка, Медаево, Пичеуры, Мачкассы, Комсомольский, Апраксино) | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 3 квартал |
| 6 | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ВЗУ №2 | 316,0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 4 квартал |
|  | 4. Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт канализационных сетей в п.Комсомольский, Чамзинка, Апраксино10 км | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 4 квартал |
| 8 | Строительство очистных сооружений хоз-бытовых стоков в с.Апраксино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2-3 квартал |
|  | 5. Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация сетей электроснабжения | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2-4 квартал |
| 11 | Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2-4 квартал |
| 12 | Замена ШРП, 3шт. | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 2-4 квартал |
|  | 6. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в с.Апраксино, ул.Центральная, д.5, кв.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 квартал |
| 14 | Проведение работ по обследованию фактического технического состояния двух многоквартирных домов №23 и №24, расположенных по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с.Медаево, ул.Молодежная. | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 3квартал |
| 15 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)16,7 тыс.м2 | 25152,493 | 0 | 0 | 267,2 | 2478,353 | 22406,94 | 1-4 квартал |
|  | Итого за 2019 г. (тыс. рублей) | 59245,993 | 27105,8 | 553,2 | 2421,7 | 2478,353 | 26686,94 |  |
|  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|  | 2. Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство блочно -модульной котельной для объектов социального назначения (КДЦ, дет.сад, школа) в с.Апраксино | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 3-4 квартал |
| 3 | Перевод на индивидуальное отопление жилого фонда в с.Апраксино | 2449,814 | 0 | 0 | 1897,6 | 0 | 552,214 | 3-4 квартал |
| 4 | Субсидии МУП «Теплоснабжение» на увеличеник уставного фонда | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3-4 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектно – изыскательские работы | 1026,7 | 0,0 | 0,0 | 1026,7 | 0,0 | 0,0 | 1-4 квартал |
| 6 | Завершение строительства водозабора №2 в рп.Чамзинка в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 31802 | 31134,83 | 635,4 | 31,77 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 7 | Модернизация систем водоснабжения с целью снижения энергозатрат и капитальных вложений | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1-4 квартал |
| 8 | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки по ул.Полковская, Центральная, Сайгушская, О.Храмова в рп.Чамзинка (водоснабжение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 9 | Субсидии юридическим лицам | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|  | 4. Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство очистных сооружений хоз-бытовых стоков в с.Апраксино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 квартал |
|  | 5. Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация сетей электроснабжения | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 2-4 квартал |
| 7 | Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2-4 квартал |
|  | 6. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)16,7 тыс.м2 | 13991,887 | 0 | 0 | 226,3 | 2381,5 | 11384,087 | 1-4 квартал |
|  | Итого за 2020 г. (тыс. рублей) | 69170,401 | 31134,83 | 635,4 | 4282,37 | 2381,5 | 30736,301 | х |
| 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 2. Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перевод на индивидуальное отопление муниципального жилого фонда в с.Апраксино | 813,5 |  |  | 813,5 |  |  |  |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Завершение строительства водозабора №2 в рп.Чамзинка в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 96464,298 | 94440,571 | 1927,359 | 96,368 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 4 | Оценка запасов подземных вод по водозабору | 150,0 | 0,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 5 | Экспертиза | 178,0 | 0,0 | 0 | 178,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 5 | Модернизация систем водоснабжения с целью снижения энергозатрат и капитальных вложений | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1-4 квартал |
| 6 | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки по ул.Полковская, Центральная, Сайгушская, О.Храмова в рп.Чамзинка (водоснабжение) | 18977,1 | 0 | 0 | 0 | 18977,1 | 0 | 1-3 квартал |
| 4. Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация сетей электроснабжения | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 2-4 квартал |
| 8 | Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2-4 квартал |
| 6. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)16,7 тыс.м2 | 14114,887 | 0 | 0 | 349,3 | 2381,5 | 11384,087 | 1-4 квартал |
| 7. Текущий, капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Текущий капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва | 7099,586 | 0 | 5182,698 | 1916,888 | 0 | 0 | 3-4 квартал |
| 8. Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Текущий капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва | 6241,452 | 0 | 4556,260 | 1685,192 | 0 | 0 | 3-4 квартал |
|  | Итого за 2021 г. (тыс. рублей) | 153038,823 | 94440,571 | 11666,317 | 5189,248 | 21358,6 | 20384,087 | х |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 2. Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена теплоизоляции на сетях теплоснабжения, 2000м | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2-3 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оценка запасов подземных вод по водозабору №2 в р.п. Чамзинка | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
| 4. Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт канализации по ул. Республиканская р.п. Чамзинка Чамзинского района | 734,0 | 0 | 0 | 734,0 | 0 | 0,0 | 3-4 квартал |
| 5. Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация сетей электроснабжения | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2-4 квартал |
| 6. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)16,7 тыс.м2 | 14113,087 | 0 | 0 | 347,5 | 2381,5 | 11384,087 | 1-4 квартал |
| 7 | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал |
|  | 7. Текущий, капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах | 9463,169 | 0 | 6908,113 | 2555,056 | 0 | 0 | 3-4 квартал |
|  | 8. Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах | 600 | 0,0 | 438,00 | 162,00 | 0,0 | 0,0 | 3-4 квартал |
|  | 9. Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов | 2471,243 | 0,0 | 1804,007 | 667,236 | 0 | 0 | 4 квартал |
|  | Итого за 2022г. | 30581,499 | 0,0 | 9150,12 | 4465,792 | 2381,5 | 14584,087 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 270,257 | 0 | 0 | 270,257 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 2. Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена теплоизоляции на сетях теплоснабжения, 2000м | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2-3 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оценка запасов подземных вод по водозабору №2 в р.п. Чамзинка | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
| 3.2 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения в с. Апраксино | 2520,22 | 1806 | 279,32 | 434,9 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
| 4. Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация объектов водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
| 5 Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация сетей электроснабжения | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2-4 квартал |
| 6. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево) 16,7 тыс.м2 | 14100,987 | 0 | 0 | 335,4 | 2381,5 | 11384,087 | 1-4 квартал |
| 7. Текущий, капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах | 9473,68421 | 0 | 9000,000 | 473,68421 | 0 | 0 |  |
| 8. Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
| 9. Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
|  | Итого за 2023 г. | 29715,15 | 1806 | 9279,32 | 1664,24 | 2381,5 | 14584,087 |  |
| 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 2. Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена теплоизоляции на сетях теплоснабжения, 2000м | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2-3 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство объекта капитального строительства «Очистные сооружения хоз-бытовых стоков в с.Апраксино». | 1200 | 1030,9 | 167,9 | 1,2 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
| 5. Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация сетей электроснабжения | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2-4 квартал |
| 6. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево) 16,7 тыс.м2 | 14100,987 | 0 | 0 | 335,4 | 2381,5 | 11384,087 | 1-4 квартал |
| 7. Текущий, капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах | 1000,0 | 0 | 950,0 | 50,0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
| 9. Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов | 563,368 | 0 | 535,2 | 28,168 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
|  | Итого за 2024 г. | 20064,355 | 1030,9 | 1653,1 | 414,768 | 2381,5 | 14584,087 |  |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|  | 2. Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена теплоизоляции на сетях теплоснабжения, 2000м | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2-3 квартал |
|  | 3. Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт сетей холодного водоснабжения в р.п. Чамзинка и р.п. Комсомольский | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2-3 квартал |
|  | 4. Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство объекта капитального строительства «Очистные сооружения хоз-бытовых стоков в с.Апраксино». | 43838,6 | 43400,2 | 394,6 | 43,8 | 0 | 0 | 2-3 квартал |
|  | 5. Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация сетей электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 квартал |
|  | 6. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево) 16,7 тыс.м2 | 14100,987 | 0 | 0 | 335,4 | 2381,5 | 11384,087 | 1-4 квартал |
| 7. Текущий, капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах | 1000,0 | 0 | 950,0 | 50,0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
| 9. Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов | 563,368 | 0 | 535,2 | 28,168 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
|  | Итого за 2025 г. | 61703 | 43400,2 | 1879,8 | 457,368 | 2381,5 | 13584,087 |  |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 2. Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена теплоизоляции на сетях теплоснабжения, 2000м | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2-3 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт сетей холодного водоснабжения в р.п. Чамзинка и р.п. Комсомольский | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2-3 квартал |
| 4. Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канализационных сетей в р.п Комсомольский и р.п. Чамзинка | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2-3 квартал |
| 5. Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация сетей электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 квартал |
| 6. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево) 16,7 тыс.м2 | 14101 | 0 | 0 | 335,4 | 2381,5 | 11384,1 | 1-4 квартал |
| 7. Текущий, капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах | 1000,0 | 0 | 950,0 | 50,0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
| 9. Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов | 563,368 | 0 | 535,2 | 28,168 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
|  | Итого за 2026 г. | 18664,4 | 0 | 1485,2 | 413,568 | 2381,5 | 14384,1 |  |
|  | Итого за 2016 - 2026 гг. | 755196,217 | 198918,301 | 110248,057 | 62435,877 | 58146,306 | 325447,596 |  |