Республика Мордовия

Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября  2024г                                                                                               № 635

р.п. Чамзинка

О внесении изменений в постановление Администрации Чамзинского муниципального района от 17.11.2015г. № 1053 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия»»

В целях повышения безопасности дорожного движения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Администрации Чамзинского муниципального района от 17.11.2015 года № 1053 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава Чамзинского

муниципального района                                                                         А.В. Сазанов

Приложение 1

К постановлению Администрации Чамзинского

муниципального района Республики Мордовия

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Чамзинском

муниципальном районе Республики Мордовия»»

«_______»_______________ № __________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Развитие автомобильных дорог в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия»

р.п. Чамзинка, 2024 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование Программы | «Развитие автомобильных дорог в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия». |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик программы | Администрация Чамзинского муниципального района. |
| Разработчик программы | Управление промышленности, транспорта, строительства и архитектуры. |
| Исполнители программы | Управление промышленности, транспорта, строительства и архитектуры Администрации Чамзинского муниципального района; Администрации городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района (по согласованию). |
| Цели и задачи программы | Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияние на социально экономическое развитие Чамзинского муниципального района позволяет определить основную цель и задачи муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Чамзинского муниципального района» (далее – Программа). Цель Программы – содействие экономическому и социальному развитию Чамзинского муниципального района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети на территории района; повышение безопасности движения при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг в Чамзинском муниципальном районе. Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач. В экономике: содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом. В социальной сфере: улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения. В бюджетной сфере: увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры. Оптимизация бюджетных расходов в следствие: повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования. В дорожном хозяйстве: формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, автомобильных дорог республиканского значения. |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы | - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия. - Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Протяженность участков автомобильных дорог местного значения прошедших капитальный ремонт и ремонт. - Количество отремонтированных железнодорожных переездов, отвечающих нормативному состоянию. - Протяженность построенных пешеходных тротуаров. - Протяженность построенных барьерных ограждений на автомобильных дорогах. - Количество изготовленных и установленных автопавильонов. - Протяженность построенных линий освещения вдоль автомобильных дорог. - Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. - Наличие межевых планов и технических паспортов на все объекты дорожного хозяйства общей протяженностью 240 км, капитальный ремонт дорожной сети с асфальтобетонным покрытием – 10,0 км, увеличение дорог с асфальтобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием – на 12,0 км; снижение аварийности на дорогах района до 50%, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. |
| Основные мероприятия программы | Выполнение работ по оценке состояния улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий, созданию и ведению банка данных об их состоянии. Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных автомобильных дорог, инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог, реконструкция существующей улично-дорожной сети, строительство новых автомобильных дорог, капитальный ремонт существующих дорог, улучшение качества работ по обслуживанию улично-дорожной сети. |
| Сроки реализации | 2015 – 2027 годы. |
| Источник и объем финансирования | Объем финансирования Программы составляет – 86 366,2 тысяч рублей, в том числе: за счет средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района – 75 466,2 тысяч рублей, за счет Дорожного фонда Республики Мордовия – 4359,3 тысяч рублей (ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Киржеманы (II этап) Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 3661,8 тысяч рублей; ремонт автомобильной дороги проезд к улице Ленина в с. Киржеманы (3 этап) Чамзинского муниципального района – 697,5 тысяч рублей), за счёт предоставления субсидии бюджету Чамзинского муниципального района на развитие уличной и дорожной сети, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 6376,2 тысяч рублей, за счёт средств районного бюджета Чамзинского муниципального района – 164,5 тысяч рублей. Объем финансирования по годам: 2015 год – 3 391,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района – 3 391,5 тысяч рублей; 2016 год – 4 638,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района – 4 638,4 тысяч рублей; 2017 год — 4 934,9 тысяч рублей, в том числе за счёт средств районного бюджета Чамзинского муниципального района — 164,5 тысяч рублей, за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 4 770,4 тысяч рублей 2018 год — 10 415,4 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 4 039,2 тысяч рублей; за счёт предоставления субсидии бюджету Чамзинского муниципального района на развитие уличной и дорожной сети – 6 376,2 тысяч рублей; 2019 год — 4 568,1 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 4 568,1 тысяч рублей; 2020 год — 8 564,5 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 8 564,5 тысяч рублей. 2021 год — 7 069,0 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 7 069,0 тысяч рублей. 2022 год — 6 022,1 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 6 022,1 тысяч рублей. 2023 год — 10 420,6 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 6 061,3 тысячи рублей; за счет Дорожного фонда Республики Мордовия – 4359,3 тысяч рублей (ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Киржеманы (IIэтап) Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 3661,8 тысяч рублей; ремонт автомобильной дороги проезд к улице Ленина в с. Киржеманы (3 этап) Чамзинского муниципального района – 697,5 тысяч рублей); 2024 год — 6579,2 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 6579,2 тысяч рублей. 2025 год — 6 372,1 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 6 372,1 тысяч рублей. 2026 год — 6 563,9 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 6 563,9 тысяч рублей. 2027 год – 6 826,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 6 826,5 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы к 2027 году предполагается получить следующие результаты: Увеличится: - протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 10 км; - количество отремонтированных железнодорожных переездов, отвечающих нормативному состоянию - 1 шт.; - протяженность построенных пешеходных тротуаров - 4 км; - протяженность построенных барьерных ограждений на автомобильных дорогах - 1,0 км; - протяженность построенных линий будут изготовлены и установлены 4 автопавильона; - освещения вдоль автомобильных дорог — 4,0 км; Уменьшится: - смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2027 году на 4 человека (100 процентов) по сравнению с 2015 годом. |
| Анализ рисков реализации муниципальной Программы. | Основными рисками Программы являются: - риски не достижения конечных результатов Программы; - риски недофинансирования Программы. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель в процессе реализации Программы. |
| Методика оценки эффективности муниципальной Программы. | Методика оценки эффективности муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной Программы. |
| Механизм реализации Программы и контроль за ходом выполнения её основных мероприятий | Программа реализуется через план мероприятий по развитию УДС в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2027 годы. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Чамзинского муниципального района, контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Чамзинского муниципального района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Транспорт — один из базовых элементов производственной и социальной структуры Республики Мордовия. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. Сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития района, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы Чамзинского муниципального района. Однако она  не соответствует современным социальным, экономическим потребностям жителей района.

Не удовлетворительная  конъектура улично-дорожной сети негативно влияет на состояние окружающей среды. Улицы населенных пунктов не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, связаны с социально-экономическим развитием района, которое характеризуется переходом от экономического спада к периоду стабилизации и развития. В связи с этим в управлении пассажирским транспортом менее значимы антикризисные задачи и все более существенны задачи долгосрочного планирования.

Для обеспечения комплексного социально-экономического развития Чамзинского муниципального района целесообразно в 2015—2027 гг. завершить формирование сети автомобильных дорог района путем сохранения существующей сети автодорог, ремонта мостов и строительства, новых дорог, дополняющих сложившуюся структуру сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений относится к вопросам местного значения поселений.  Ответственность за них несет Администрация Чамзинского муниципального района. В настоящий момент 155,5 км дорог по улицам населенных пунктов Чамзинского муниципального района требуют благоустройства (таблица 1).

Таблица 1 -  Перечень населенных пунктов Чамзинского муниципального района, требующих благоустройства улиц

| Наименование поселения | Протяжённость автодорог (км) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с твёрдым покрытием |
| Алексеевское сельское поселение | 10,4 | 2,0 |
| Апраксинское сельское поселение | 16,10 | 7,2 |
| Большемаресевское сельское поселение | 28,5 | 6,2 |
| Большеремезёнское сельское поселение | 12,8 | 0,8 |
| Медаевское сельское поселение | 32,9 | 2,9 |
| Мичуринское сельское поселение | 33,4 | 2,6 |
| Отрадненское сельское поселение | 17,9 | 3,6 |
| Пичеурское сельское поселение | 18,5 | 6,6 |
| Городское поселение Чамзинка | 55,0 | 46,1 |
| Комсомольское городское поселение | 42,1 | 34,1 |
| ИТОГО: | 267,6 | 112,1 |

Создание на территории Чамзинского муниципального района современной перспективной сети автодорог требует активной работы по следующим направлениям:

— сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет качественного содержания и ремонта;

— концентрация ресурсов на объектах, подлежащих завершению строительства или реконструкции и объектах с высокой степенью готовности, а также на более важных объектах: дороги к перспективным селам и по маршрутам следования школьного автобуса;

— увеличение доли дорог высоких технических категорий;

— улучшение качества выполняемых работ по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования и ремонту мостов;

— повышение технического уровня дорожной техники и материалов, которые во многом определяют качество и долговечность автодорог.

По территории Чамзинского муниципального района проходит федеральная трасса: «Саранск-Сурское-Ульяновск», протяжённостью 39,6 км.

Обслуживающая организация ОАО «Мордовавтодор».

Дорога находится в удовлетворительном состоянии.

Мерами по исправлению ситуации с ДТП является установка стационарных радаров, либо роботов на наиболее скоростных участках дороги, в местах наибольшей концентрации ДТП.

На территории Чамзинского муниципального района находится 203,5 километров  региональных и межмуниципальных дорог.

Обслуживаются следующими организациями:

ОАО «МАПО-Транс» - 131,6 км.

ОАО «Мордовавтодор» - 47,3 км.

Б.Березниковское ДСУ- 24,6 км.

Таблица 2 - Автомобильные дороги республиканского значения,  требующие строительства или капитального ремонта.

| № п/п | Наименование улиц | Ед. изм. | Кол-во. | Балансо-держатель. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подъезд от автодороги «г. Саранск - с. Сурское - г. Ульяновск» через с. Малое Маресево до с. Мокшалеи. | км. | 8,26 | ГКУ УПРДОР РМ | Проходит школьный маршрут. Дорога требует капитального ремонта. |
| 2 | «г. Саранск - с. Сурское - г. Ульяновск - с. Б.Маресево - с. Мокшалеи», км. 12+000 до км. 15+200, на участке дороги от с. Мокшалеи до с. Пянгелеи. | км. | 3,2 | ГКУ УПРДОР РМ | Дорога в грунтовом исполнении. Проходит школьный маршрут. Необходимо строительство. |
| 3 | «г.п. Чамзинка - с. Отрадное - с. Кульмино - с. Большие Ремезёнки», км. 13+000 до км. 19+000, на участке дороги от с. Отрадное до с. Маколово. | км | 7,0 | ГКУ УПРДОР РМ | Проходит школьный маршрут. Дорога требует капитального ремонта. |
| 4 | «г.п. Чамзинка - с. Отрадное - с. Кульмино - с. Большие Ремезёнки», км. 25+600 до км. 26+500. | км | 0,9 | ГКУ УПРДОР РМ | Дорога требует капитального ремонта. |
| 5 | Подъезд от автодороги «г. Саранск - с. Сурское - г. Ульяновск» до с.Медаево км. 0+00 до км. 4+500 | км | 4,5 | ГКУ УПРДОР РМ | Проходит школьный маршрут. Дорога требует капитального ремонта. |
| 6 | Подъезд к селу Каменка км. 0+00 до км. 2+600 | км | 2,6 | ГКУ УПРДОР РМ | Проходит школьный маршрут. Дорога требует капитального ремонта. |
| 7 | Подъезд от автодороги «г. Саранск - с. Сурское - г. Ульяновск» до сёл Огарёвка и Сырятино км. 0+00 до км. 4+750. | км | 4,5 | ГКУ УПРДОР РМ | Дорога требует капитального ремонта. |

2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

Основная цель Программы – содействие экономическому и социальному развитию Чамзинского муниципального района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети на территории района; повышение безопасности движения при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг в Чамзинском муниципальном районе.

Для её достижения необходимо руководствоваться схемами территориального планирования муниципальных образований.

Исходя из материалов разработанных схем территориального планирования и генеральных планов развития территорий в Программу включены объекты дорожного хозяйства следующих населенных пунктов представленных в таблице 3.

Таблица 3 – Объекты дорожного хозяйства

| Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Алексеевское сельское поселение | с. Алексеевка |
|  | с. Киржеманы |
| Апраксинское сельское поселение | с. Апраксино |
|  | д. Карсаковка 1-я |
|  | д. Карсаковка 2-я |
|  | с. Наченалы |
|  | д. Обуховка |
|  | д. Семеновка |
|  | д. Тепловка |
| Большемаресевское сельское поселение | с. Большое Маресево |
|  | п. Красный Воин |
|  | с. Мокшалей д. Огаревка |
|  | с. Пянгелей |
|  | с. Сырятино |
| Большеремезёнское сельское поселение | с. Большие Ремезенки |
|  | с. Красногорное |
|  | с. Малое Маресево |
|  | д. Малые Ремезенки |
| Медаевское сельское поселение | с. Медаево |
|  | п. Каменский |
|  | д. Люля |
|  | с. Мачказерово |
|  | с. Сорлиней |
| Мичуринское сельское поселение | с. Мичурино |
|  | д. Азарьевка |
|  | д. Александровка |
|  | п. Железный |
|  | с. Знаменское |
|  | с. Инелей |
|  | с. Красный Поселок |
|  | п. Макеевка |
|  | д. Нагорная Вышенка |
|  | с. Новоселки |
|  | п. Смирновка |
| Отрадненское сельское поселение | с. Отрадное |
|  | с. Кочкуши |
|  | с. Кульмино |
|  | с. Маколово |
|  | п. Маколовские Выселки |
| Пичеурское сельское поселение | с. Пичеуры |
|  | д. Иванова Поляна |
|  | п. Мары |
|  | п. Пенькозавод |
|  | п. Репакуши |
|  | с. Соколов Гарт |
| Городское поселение Чамзинка | р.п.Чамзинка |
|  | с. Репьёвка |
|  | с. Альза |
| Комсомольское городское поселение | р. п. Комсомольский |
|  | п. Горбуновка |
|  | д. Каменка |
|  | с. Сабур-Мачкасы |

Выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог обеспечит сохранность существующей сети автодорог, приведет к расширению дорожной сети и повышению доступности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов, улучшит транспортно-эксплуатационное состояние дорог и повысит их технический уровень, позволит увеличить пропускную способность существующих магистралей, уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, сократит время передвижения людей по существующим маршрутам передвижения пассажирского транспорта, а также организовать регулярное автобусное сообщение между всеми населенными пунктами муниципального района, что приведет к повышению качества оказания услуг населению в сфере перевозок пассажиров и багажа.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи:

- В экономике: содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом.

- В социальной сфере:  улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения.

- В бюджетной сфере:  увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры.

- Оптимизация бюджетных расходов вследствие:  повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования.

- В дорожном хозяйстве: формирование муниципальной  дорожной сети на основе  координируемого развития федеральных, автомобильных дорог республиканского значения

3. Обоснование ресурсного обеспечения  и сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы 2015 – 2027  годы.

Реализация Программы предусматривается за счет  средств районного бюджета. Объем финансирования Программы составляет – 86 366,2 тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского муниципального района – 75 466,2 тысяч рублей,

- за счет Дорожного фонда Республики Мордовия – 4359,3 тысяч рублей (ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Киржеманы (II этап) Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 3661,8 тысяч рублей; ремонт автомобильной дороги проезд к улице Ленина в с. Киржеманы (3 этап) Чамзинского муниципального района – 697,5 тысяч рублей),

- за счёт предоставления субсидии бюджету Чамзинского муниципального района на развитие уличной и дорожной сети, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 6376,2 тысяч рублей,

- за счёт средств районного бюджета Чамзинского муниципального района – 164,5 тысяч рублей.

Объем финансирования по годам:

2015 год – 3 391,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского муниципального района – 3 391,5  тысяч рублей;

2016 год – 4 638,4 тысяч рублей, в том числе  за счет средств муниципального дорожного фонда  Чамзинского  муниципального района  – 4 638,4 тысяч рублей;

2017	год — 4 934,9 тысяч рублей, в том числе за счёт средств районного бюджета Чамзинского муниципального района — 164,5 тысяч рублей, за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 4 770,4 тысяч рублей

2018	год — 10 415,4 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 4 039,2 тысяч рублей; за счёт предоставления субсидии бюджету Чамзинского муниципального района на развитие уличной и дорожной сети – 6 376,2 тысяч рублей;

2019	год — 4 568,1 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 4 568,1 тысяч рублей;

2020	год — 8 564,5 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 8 564,5 тысяч рублей.

2021	год — 7 069,0 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 7 069,0 тысяч рублей.

2022	год — 6 022,1 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда	 Чамзинского муниципального района — 6 022,1 тысяч рублей.

2023	год — 10 420,6 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 6 061,3 тысячи рублей; за счет Дорожного фонда Республики Мордовия – 4359,3 тысяч рублей (ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Киржеманы (IIэтап) Чамзинского муниципального района Республики Мордовия – 3661,8 тысяч рублей; ремонт автомобильной дороги проезд к улице Ленина в с. Киржеманы (3 этап) Чамзинского муниципального района – 697,5 тысяч рублей);

2024	год — 6579,2 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 6579,2 тысяч рублей.

2025	год — 6 372,1 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 6 372,1 тысяч рублей.

2026	год — 6 563,9 тысяч рублей, в том числе за счёт средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 6 563,9 тысяч рублей.

2027 год – 6 826,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда Чамзинского муниципального района — 6 826,5 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Чамзинского муниципального района направляются:

- в объёме 50% на осуществление части переданных полномочий поселениям по финансовому обеспечению расходов на осуществление текущего ремонта и содержания, автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений, а также погашение кредиторской задолженности сельских поселений за работы, принятые им в установленном порядке в истекших финансовых годах;

- в объёме 50% на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

О плане дорожных работ в бюджете дорожного фонда Чамзинского муниципального района на 2015-2027 годы подробнее в таблице 4.

Иные внебюджетные трансферты отображены в таблице 5.

Таблица 4 - Средства муниципального дорожного фонда, тыс. руб.

| Акциза по годам | Наименование |  |  | Итого . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение Чамзинка | Комсомольское городское поселение | Районный бюджет (сельские поселения) |  |
| 2015 | 907,9 | 737,4 | 3790,7 | 5436,0 |
| 2016 | 1306,3 | 1060,2 | 5469,2 | 7835,7 |
| 2017 | 1196,8 | 1037,2 | 3801,1 | 6035,1 |
| 2018 | 1377,6 | 1116,5 | 4080,7 | 6574,8 |
| 2019 | 1631,6 | 1259,2 | 4611,8 | 7502,6 |
| 2020 | 1723,7 | 1315,9 | 5259,1 | 8298,7 |
| 2021 | 1780,6 | 1718,3 | 5114,9 | 8613,8 |
| 2022 | 1998,6 | 1840,3 | 5263,3 | 9102,2 |
| 2023 | 2343,8 | 1873,3 | 5165,8 | 9382,9 |
| 2024 | 3033,0 | 2287,5 | 6052,5 | 11373,0 |
| 2025 | 3433,1 | 2587,4 | 7159,7 | 13180,2 |
| 2026 | 3556,2 | 2680,1 | 7416,3 | 13652,6 |
| 2027 | 4739,3 | 3571,8 | 9883,7 | 18194,8 |

Таблица 5 - Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление части переданных полномочий по финансовому обеспечению расходов на осуществление текущего ремонта и содержание автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений на 2015-2027 годы, тыс. руб.

| № п/п | Наименование поселений | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Алексеевское с.п. | 166,0 | 305,4 | 183,3 | 373,4 | 217,0 | 256,8 | 379,2 | 254,5 | 206,1 | 177,0 | 186,3 | 191,9 | 191,9 |
| 2 | Апраксинское с.п. | 103,5 | 129,4 | 114,9 | 234,1 | 165,6 | 176,0 | 3385,0 | 159,6 | 450,2 | 386,6 | 407,0 | 419,2 | 419,2 |
| 3 | Большемаресевс-кое с.п. | 165,0 | 206,2 | 168,4 | 3931,0 | 242,6 | 392,9 | 580,1 | 389,3 | 568,7 | 488,3 | 514,1 | 529,6 | 529,6 |
| 4 | Большеремезёнс -кое с.п | 49,8 | 62,2 | 50,5 | 144,8 | 122,8 | 179,1 | 264,4 | 173,4 | 256,6 | 220,9 | 233,0 | 238,9 | 238,9 |
| 5 | Кульминское с.п. | 84,9 | 106,2 | 86,2 | 175,6 | 197,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Маломаресевское с.п. | 71,3 | 89,1 | 72,3 | 115,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Медаевское с.п. | 321,2 | 401,5 | 325,9 | 664,0 | 173,4 | 756,0 | 673,4 | 451,8 | 653,5 | 561,1 | 590,7 | 608,8 | 608,5 |
| 8 | Мичуринское с.п. | 194,3 | 242,8 | 197,1 | 401,6 | 225,5 | 301,7 | 814,6 | 546,6 | 664,4 | 570,4 | 600,6 | 618,6 | 618,6 |
| 9 | Мокшалейское с.п. | 110,3 | 137,9 | 111,9 | 174,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Отрадненское с.п. | 101,5 | 224,9 | 120,9 | 246,2 | 144,9 | 430,6 | 429,1 | 288,0 | 955,4 | 305,2 | 321,3 | 331,0 | 331,0 |
| 11 | Пичеурское с.п. | 240,1 | 300,2 | 243,7 | 496,5 | 167,8 | 291,5 | 543,2 | 364,5 | 369,7 | 317,4 | 334,2 | 334,2 | 344,2 |
| 12 | Сабур-Мачкасское с.п. | 87,9 | 109,8 | 89,2 | 118,6 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 1 695,80 | 2 315,60 | 1 764,30 | 7075,5 | 1670,5 | 2784,6 | 7069 | 2627,7 | 4124,6 | 3026,9 | 3187,2 | 3272,2 | 3281,9 |

Средства муниципального дорожного фонда в период 2015-2024 годов были направлены на капитальный ремонт:

2015 год – строительство ул. Луначарского в с. Медаево;

2016 год – капитальный ремонт ул. Ленина в с. Отрадное;

2017 год – капитальный ремонт автомобильной дороги  по ул. Центральная, ул. Гагарина в с.Медаево в сумме 3165,617 тыс. руб.;

2018 год:

- софинансирование строительства объекта «Строительство автомобильной дороги до кладбища с. Кульмино Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» в сумме 335, 591тыс. руб.;

- проведение строительного контроля строительство объекта «Строительство автомобильной дороги до кладбища с. Кульмино Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» в сумме 99, 0 тыс. руб.;

2019 год - планировались средства, но исполнения не было;

2020 год - капитальный ремонт дороги в с.Киржеманы в сумме 3 737, 377 тыс. руб.;

2021 год – капитальный ремонт дороги в с.Апраксино в сумме 3 147, 215 тыс. руб.;

2022 год - капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Киржеманы в сумме 3 390, 384 тыс. руб.;

2023 год:

-  выполнение работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с.Апраксино» в сумме 1 777, 903 тыс. руб.;

- выполнение услуг по подготовке проектно-сметной документации и сопутствующих документов по экспертизе и обследованию по объекту: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с.Киржеманы (II этап) в сумме 99, 500 тыс.руб.;

- выполнение услуг по подготовке проектно-сметной документации и проверке достоверности определения сметной стоимости объекта: «Ремонт автомобильной дорожного проезда к ул. Ленина в с.Киржеманы (3 этап) в сумме 52, 460 тыс. руб.;

- софинансирование работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Киржеманы (II и III этапы) в сумме 46, 922 тыс. руб.,

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с.Киржеманы в сумме 491, 653 тыс.руб.

2024 год: выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт дороги по ул. Школьная в с. Киржеманы» в сумме 2 701,371 тыс. руб.

На 2025-2027 года средства дорожного Фонда Чамзинского муниципального района будут направлены на капитальный ремонт одной из дорог в одном из сельских поселений.

2025 год – капитальный ремонт дороги по ул. Подлесная в с.Киржеманы;

2026 год – капитальный ремонт дороги по ул. Гагарина в с. Б.Маресево;

2027 год – капитальный ремонт дороги проезд до кладбища в с.Наченалы.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом районного бюджета и бюджетов поселений на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы к 2027 году  предполагается получить следующие результаты:

Увеличится:

- протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 10 км;

- количество отремонтированных железнодорожных переездов, отвечающих нормативному состоянию - 1 шт.;

- протяженность построенных пешеходных тротуаров - 4 км;

- протяженность построенных барьерных ограждений на автомобильных дорогах - 1,0 км;

- протяженность построенных линий будут изготовлены и установлены 4 автопавильона;

- освещения вдоль автомобильных дорог — 4,0 км;

Уменьшится:

- смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2027 году на 4 человека (100 процентов) по сравнению с 2015 годом.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнители мероприятий программы определяются на основании федерального закона от 05.04.2013г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета (муниципального дорожного фонда) осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района.

6. Анализ рисков  реализации муниципальной Программы  и описание мер управления рисками с целью  минимизации их влияния на достижения целей муниципальной Программы

Анализ рисков  реализации муниципальной Программы и принятие мер по  управлению ими осуществляет ответственный исполнитель  в процессе реализации Программы.

Основными рисками  Программы являются:

- риски не достижения конечных результатов  Программы;

- риски недофинансирования Программы.

Риски  не достижения конечных результатов  Программы являются типичными при выполнении комплексных  Программ, затрагивающих различные социально-экономические сферы. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, включая мероприятия, показатели и индикаторы.

Основными мерами управления рисками  с целью минимизации их влияния  на достижение целей Программы  выступают — мониторинг, открытость и подотчётность.

7. Методика оценки эффективности  муниципальной Программы

Методика оценки эффективности  муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам  реализации муниципальной Программы.

Методика оценки эффективности  муниципальной Программы предусматривает возможность проведения  оценки эффективности  муниципальной Программы в течении периода реализации  муниципальной Программы не реже чем один раз в год.

Методика оценки эффективности  муниципальной Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объёме, по следующей формуле:

СРМ=МВ/М, где

СРМ — степень  реализации  основных мероприятий:

МВ — количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа  мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М — общее количество мероприятий,  запланированных к реализации в отчётном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной Программы.

Оценка степени соответствия  запланированному уровню затрат и  эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной Программы, определяется путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования  муниципальной Программы по формуле:

ССУЗ=ФФ/ФП, где

ССУЗ — уровень  финансирования  реализации муниципальной Программы;

ФФ — фактический  объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Программы;

ФП — плановый объём  финансовых ресурсов на соответствующий отчётный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы, определяется по формуле:

ЭС=СРМ/ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы может определятся путём сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ=(СДП1+СДП2+СДПн)/н, где:

СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);

СДП -  степень достижения показателя (индикатора)  муниципальной Программы;

н — количество  показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной Программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП=ЗФ/ЗП, где:

ЗФ — фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной Программы (подпрограммы);

ЗП — плановое  значение показателя (индикатора) муниципальной Программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений, или

СДП=ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации  муниципальной Программы (ЭРП), рассчитываемой по формуле:

ЭРП = СДЦ х ЭС

| Вывод об эффективности реализации муниципальной Программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

8. Контроль за ходом выполнения основных мероприятий Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Чамзинского муниципального района, контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Чамзинского муниципального района.

Исполнителями Программы являются:

- Управление промышленности, транспорта, строительства и архитектуры Администрации Чамзинского муниципального района;

- Администрации городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района.

Приложение 1

К муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог в Чамзинском муниципальном районе», утверждено постановлением

«_____»______________ № __________

Сведения о целевых показателях муниципальной Программы

«Развитие автомобильных дорог в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия»

| № п/п | Показатели и индикаторы | Единица изме-рения | 2013-2024 годы | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 267,60 | 251,20 | 253,70 | 255,20 | 258,00 | 259,00 | 260,00 | 260,14 | 266,56 | 267,60 | 268,60 | 268,90 | 269,20 |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 24,85 | 1,000 | 2,50 | 1,50 | 2,80 | 1,00 | 1,00 | 12,6 | 2,45 | 1,00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 24,85 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 2,800 | 1,000 | 1,00 | 6,42 | 2,45 | 1,00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 24,85 | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 2,800 | 1,000 | 1,00 | 6,18 | 6,095 | 1,00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. | км | 91,1 | 91,07 | 93,57 | 95,07 | 97,870 | 98,870 | 98,87 | 83,479 | 91,1 | 93,5 | 95,7 | 97,9 | 100,0 |

Приложение 2

К муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог в Чамзинском    муниципальном районе», утверждено постановлением

«_____»_______________ № __________

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

| Наименование мероприятий | Объемы средств муниципальных дорожных фондов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства муниципальных дорожных фондов всего, в том числе | 3391,5 | 4638,4 | 4934,9 | 10415,4 | 4568,1 | 8564,5 | 7069,0 | 6022,1 | 10420,6 | 6579,2 | 6372,1 | 6563,9 | 6826,5 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3391,5 | 4638,4 | 4934,9 | 3604,6 | 4568,1 | 7900,8 | 7069,0 | 6022,1 | 10420,6 | 6579,2 | 6372,1 | 6563,9 | 6826,5 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 6810,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов (проведение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет и регистрация права собственности на сооружения автомобильных дорог) |  |  |  |  |  | 663,7 |  |  |  |  |  |  |  |