Республика Мордовия

Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**«27» декабря 2024 г. № 761**

р. п. Чамзинка

**О внесении изменений в постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 06.09.2017 г. N 670 "Об утверждении Муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности».**

# В целях приведения в соответствие с постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 15.01.2015г. № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия», Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 06.09.2017 г. N 670 об утверждении муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности», следующего содержания: 1.1. В паспорте Программы раздел «Объём бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 47263,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1336,627 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 767,006 тыс. руб., местных бюджетов – 27160,265 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 21026,265 тыс. руб., средства поселений – 6134 тыс. руб., внебюджетных средств – 18000,0 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам:  2018 год – 1790,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 590 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 333,0 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2019 год – 5759,5 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 3359,5 руб. в том числе средства районного бюджета 309,5 тыс. руб., средства поселений – 3050,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 2400,0 тыс. руб.  2020 год – 2333,2 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 739,7 тыс. руб., местных бюджетов – 393,5 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 136,5 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2021 год – 1561,4 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 361,4 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 104,4 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2022 год – 4238,9 тыс. руб.; в том числе за счет средств федерального бюджета – 1336,6 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Мордовия – 27,3 тыс. руб., местных бюджетов – 1675,0 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 1418,0 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2023 год – 5717,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –4517,0 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 4260 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.;  2024 год – 10573,5 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –8173,5 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 7916,5 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 2400,0 тыс. руб.;  2025 год – 5096,8 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –2696,8 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 2182,8 тыс. руб., средства поселений – 514 тыс. руб., внебюджетных средств – 2400,0 тыс. руб.;  2026 год – 5096,8 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –2696,8 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 2182,8 тыс. руб., средства поселений – 514 тыс. руб., внебюджетных средств – 2400,0 тыс. руб.;  2027 год – 5096,8 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –2696,8 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 2182,8 тыс. руб., средства поселений – 514 тыс. руб., внебюджетных средств – 2400,0 тыс. руб. |

# 1.2. В паспорте Программы первый абзац Раздела IV. «Характеристика мер муниципального и правового регулирования программы, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, анализ рисков реализации программы и описание мер управления рискам, механизм реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы[\*](#sub_30031) на реализацию программы составляет[**\***](#sub_3101) 47263,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1336,627 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Мордовия –767,006 тыс. руб., местных бюджетов – 27160,265 тыс. руб., в том числе средства районного бюджета – 21026,265 тыс. руб., средства поселений – 6134 тыс. руб., внебюджетных средств – 18000,0 тыс. руб., в текущих ценах, в том числе по годам: 2018 год – 1790,0 тыс. руб., 2019 год – 5759,5 тыс. руб., 2020 год – 2333,2 тыс. руб., 2021 год – 1561,4 тыс. руб., 2022 год – 4238,9 тыс. руб., 2023 год – 5717 тыс. руб., 2024 год – 10573,5 тыс. руб., 2025 год – 5096,8 тыс. руб., 2026 год – 506,8 тыс. руб., 2027 год – 5096,8 тыс. руб. ».

1.3. Приложение № 1, Приложение № 2 «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» изложить в следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

**Глава Чамзинского**

**муниципального района А.В. Сазанов**

Приложение 1  
 к [муниципальной программе](http://internet.garant.ru/#/document/9024153/entry/10000)

Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия «Охрана  
 окружающей среды и повышение  
 экологической безопасности»

Сведения  
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности" и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | | | | | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025**  **год** | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | **2028**  **год** | | | **2029**  **год** | | **2030**  **год** | | **2024**  **год** | **2025 год** | | **2026 год** | | **2027 год** |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 |
| 1 | Доля объектов размещения ТКО, соответствующих требованиям действующего природоохранного законодательства | | | | | % | 50 | | 60 | 80 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 2 | Доля площади рекультивированных (ликвидированных) санкционированных объектов размещения ТКО (от общей площади, занятой такими объектами, предполагаемыми к рекультивации (ликвидации) | | | | | % | 50 | | 50 | 50 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 3 | Доля площади рекультивированных (ликвидированных) несанкционированных объектов размещения ТКО, объектов накопленного экологического ущерба (от общей площади, занятой такими объектами) | | | | | % | 95 | | 96 | 97 | 98 | | | 99 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 4 | Доля ТКО, размещенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | | | | | % | 95 | | 96 | 97 | 98 | | | 99 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 5 | Доля извлекаемых ВМР от общего объема ТКО, направляемых на захоронение | | | | | % | 15 | | 15 | 15 | 15 | | | 20 | | 20 | | 25 | 25 | | 15 | | 15 |
|  | | |  |  |  |  | | |  | | | |  |  | | Приложение №2 к муниципальной Программе «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» в Чамзинском муниципальном районе  Республики Мордовия | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **№ п/п** | | | **Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.)** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **в т. ч. по источникам финансирования** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Срок исполнения** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **федеральный бюджет** | **республиканский бюджет** | | | **местный бюджет** | | | | | | | | | **прочие источники** | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **районный бюджет** | | | | **бюджет поселений** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |  | | | |  | 7 | | | | 8 | | |  | | 9 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **2018 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **1** | | | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1790** | **0** | **0** | | | **333** | | | |  | **257** | | | | **1200** | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 1000 | | |  | | 3 квартал | | |  | |  | | 1000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 200 | | |  | | 2 квартал | | |  | |  | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | | | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 453 | 0 | 0 | | | 333 | | | |  | 120 | | | | 0 | | |  | | 2-3 квартал | | |  | |  | | 501,3 | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 120 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | | | Установка ограждений для предотвращения несанкционированного доступа на территорию полигона | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 0 | | |  | | 2-3 квартал | | |  | |  | | 300 | | 0 | | 0 | | 300 | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | | | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 137 | | | | 0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | | 137 | | 0 | | 0 | | 0 | | 137 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.6 | | | Строительство мусороперегрузочной станции в Чамзинском районе | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | | | **Передача полигона захоронения ТКО в пользование одного лица с возложением обязанности по проведению полной рекультивации объекта в рамках инвестиционного проекта после введения в эксплуатацию межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 1-2квартал | | |  | |  | | 2138,3 | | 0 | | 0 | | 681,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3** | | | **Инвентаризация объектов накопленного экологического ущерба (несанкционированных полигонов, свалок)** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **4** | | | **Проведение проектно-изыскательских работ на выполнение работ по рекультивации объектов накопленного экологического ущерба** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | | | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого за 2018 г. (тыс. рублей)** | **1790** | **0** | **0** | | | **333,00** | | | |  | **257** | | | | **1200** | | |  | | х | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **2019 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **1** | | | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **4559,5** | **0** | **0** | | | **309,5** | | | |  | **3050** | | | | **1200** | | |  | | **1-4 квартал** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | 0,0 | | | | 1000,0 | | | 3 квартал | | | | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 200 | | |  | | 2 квартал | | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | | | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 609,5 | 0 | 0 | | | 309,5 | | | |  | 300 | | | | 0 | | |  | | 2-3 квартал | | |  | |  | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 120 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | | | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 2750 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 2750 | | | | 0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 137 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | | | Строительство мусороперегрузочной станции в Чамзинском районе | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | | | **Рекультивация объектов накопленного экологического ущерба** | **1200** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | **0,0** | | | | **1200,0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3** | | | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | **0,0** | | | | **0,0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого за 2019 г. (тыс. рублей)** | **5759,5** | **0,0** | **0,0** | | | **309,5** | | | |  | **3050,0** | | | | **2400,0** | | |  | | х | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **2020 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **1** | | | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1546,3** | **0** | **0** | | | **89,3** | | | |  | **257,0** | | | | **1200** | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | 0,0 | | | | 1000,0 | | |  | | 3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | 0,0 | | | | 200,0 | | |  | | 2 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | | | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 209,3 | 0,0 | 0,0 | | | 89,3 | | | |  | 120,0 | | | | 0,0 | | |  | | 2-3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | | | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | 137,0 | | | | 0,0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | | | Строительство мусороперегрузочной станции в Чамзинском районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | | | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3** | | | **Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | **786,9** |  | **739,7** | | | **47,2** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого за 2020 г. (тыс. рублей)** | **2333,200** |  | **739,7** | | | **136,5** | | | |  | **257,0** | | | | **1200,0** | | |  | | х | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **2021 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **1** | | | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1561,4** | **0** | **0** | | | **104,4** | | | |  | **257** | | | | **1200** | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | 0,0 | | | | 1000,0 | | |  | | 3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | 0,0 | | | | 200,0 | | |  | | 2 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | | | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 224,4 | 0,0 | 0,0 | | | 104,4 | | | |  | 120,0 | | | | 0,0 | | |  | | 2-3 квартал | | |  | |  | | 2638,3 | | 0 | | 0 | | 1181,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | | | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | 137,0 | | | | 0,0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | | 3038,3 | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 257 | | 2400 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | | | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0,0** | **0** | **0** | | | **0** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | | 1838,3 | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого за 2021 г. (тыс. рублей)** | **1561,4** | **0,0** | **0,0** | | | **104,4** | | | |  | **257,0** | | | | **1200,0** | | |  | | х | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **2022 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 1838,3 | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | | | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **3549,1** | **1338,6287** | **27,3069** | | | **728,1653** | | | |  | **257** | | | | **1200** | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | | 1838,3 | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 1000 | | |  | | 3 квартал | | |  | |  | | 11191,5 | | 0 | | 0 | | 2706,5 | | 1285 | | 7200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 200 | | |  | | 2 квартал | | |  | |  | | 11191,5 | | 0 | | 0 | | 2706,5 | | 1285 | | 7200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | | | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | 1365,3 | 1336,6287 | 27,306 | | | 1,3653 | | | |  | 0 | | | | 0 | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | | | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 446,8 | 0 | 0 | | | 326,8 | | | |  | 120 | | | | 0 | | |  | | 2-3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | | | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 137 | | | | 0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.6 | | | Проведение исследований на полигоне складирования ТБО для р. п. Чамзинка и р. п. Комсомольский Чамзинского муниципального района | 400 | 0 | 0 | | | 400 | | | |  | 0 | | | | 0 | | |  | | 1-2 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | | | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **689,8** | **0** | **0** | | | **689,8** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого за 2022 г. (тыс. рублей)** | **4238,9** | **1336,627** | **27,306** | | | **1417,9653** | | | |  | **257** | | | | **1200** | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **2023г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | | | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1838,3** | **0** | **0** | | | **381,3** | | | |  | **257** | | | | **1200** | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 1000 | | |  | | 3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 200 | | |  | | 2 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | | | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 501,3 | 0 | 0 | | | 381,3 | | | |  | 120 | | | | 0 | | |  | | 2-3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | | | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 137 | | | | 0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | | | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **3878,7** | **0** | **0** | | | **3878,7** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого за 2023 г. (тыс. рублей)** | **5717** | **0** | **0** | | | **4260** | | | |  | **257** | | | | **1200** | | |  | | х | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **2024г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | | | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1613,8** | **0** | **0** | | | **413,8** | | | |  | **0** | | | | **1200** | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 1000 | | |  | | 3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 200 | | |  | | 2 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | | | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 120 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 120 | | | | 0 | | |  | | 2-3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | | | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 137 | | | | 0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | | | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **7502,7** | **0** | **0** | | | **7502,7** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого за 2024 г. (тыс. рублей)** | **10573,5** | **0** | **0** | | | **7916,5** | | | |  | **257** | | | | **2400** | | |  | | х | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **2025г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | | | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1869,8** | **0** | **0** | | | **412,8** | | | |  | **257** | | | | **1200** | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 1000 | | |  | | 3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 200 | | |  | | 2 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | | | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 120 | 0 | 0 | | |  | | | |  | 120 | | | | 0 | | |  | | 2-3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | | | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 137 | | | | 0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | | | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **1770** | **0** | **0** | | | **1770** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого за 2025 г. (тыс. рублей)** | **5096,8** | **0** | **0** | | | **2182,8** | | | |  | **514** | | | | **2400** | | |  | | х | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2026 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | | | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1869,8** | **0** | **0** | | | **412,8** | | | |  | **257** | | | | **1200** | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1. | | | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 1000 | | |  | | 3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2. | | | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 200 | | |  | | 2 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3. | | | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 120 | 0 | 0 | | |  | | | |  | 120 | | | | 0 | | |  | | 2-3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4. | | | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 137 | | | | 0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | | | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **1770** | **0** | **0** | | | **1770** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого за 2026г. (тыс.рублей)** | **5096,8** | **0** | **0** | | | **2182,8** | | | |  | **514** | | | | **2400** | | |  | | х | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2027 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | | | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1869,8** | **0** | **0** | | | **412,8** | | | |  | **257** | | | | **1200** | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1. | | | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 1000 | | |  | | 3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2. | | | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 0 | | | | 200 | | |  | | 2 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3. | | | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 120 | 0 | 0 | | |  | | | |  | 120 | | | | 0 | | |  | | 2-3 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4. | | | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | 137 | | | | 0 | | |  | | 1-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | | | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **1770** | **0** | **0** | | | **1770** | | | |  | **0** | | | | **0** | | |  | | 3-4 квартал | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого за 2027г. (тыс.рублей)** | **5096,8** | **0** | **0** | | | **2182,8** | | | |  | **514** | | | | **2400** | | |  | | х | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | **Итого за 2018-2027 гг. (тыс. рублей)** | **47263,9** | **1336,627** | **767,006** | | | **21026,2653** | | | |  | **6134** | | | | **18000** | | |  | | х | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |