Республика Мордовия

Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31  » января 2025г.                                                                                       № 39

р.п. Чамзинка

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод,

устойчивому функционированию объектов экономики и оперативному реагированию на угрозы и возникновение ЧС в период прохождения весеннего паводка в 2025 году на территории

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и в целях подготовки к пропуску в 2025 году весеннего паводка, снижения ущербов от вредного воздействия вод, уменьшения загрязнения поверхностных вод, Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать:

1.1. Главам городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района:

- установить постоянный контроль за паводковой обстановкой, при угрозе подтопления городских и сельских поселений организовать круглосуточное дежурство в местах возможного подтопления;

- проверить состояние ГТС, расположенных на территории поселений, их готовность к пропуску половодья, исправность оборудования водосбросных и водовыпускных сооружений;

- до 5 марта 2025 г. устранить, при необходимости, дефекты плотин, водозаборных сооружений, организовать ремонт оборудования водосбросных и водовыпускных сооружений ГТС, расположенных на территории поселений;

-в срок до 5 марта 2025 г. провести ежегодный предварительный отбор участников закупки, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

- составить по результатам предварительного отбора перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера путем проведения запроса котировок;

- составить списки граждан, проживающих и работающих в местах возможного подтопления, подготовить варианты их возможной эвакуации и временного размещения;

- заключить договоры с собственниками плавательных средств на участие в аварийно-спасательных работах в период весеннего паводка;

- провести разъяснительную работу о необходимости обеспечения сохранности имущества, скота и их страхования в период весеннего паводка.

1.2. Начальнику ММО МВД РФ «Чамзинский» Червякову А.В. (по согласованию):

- обеспечить усиленный вариант охраны общественного порядка в местах возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком;

- пресекать выход людей и техники на опасные участки мостовых сооружений, рек и водоемов.

1.3. Главному врачу ГБУЗ «Комсомольская ЦРБ» Мамаеву Н.А. (по согласованию) принять меры  по накоплению необходимых запасов медикаментов на период весеннего паводка 2025 года.

1.4. Директору СЦ р.п. Чамзинка филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Лиясову В.В. (по согласованию) обеспечить бесперебойное функционирование системы оповещения, связи и радиовещания, подготовить звукоусилительные станции для работы в местах возможных чрезвычайных ситуаций.

1.5. И.о начальнику Атяшевского участка ООО «МАПО-Транс» Прохорову П.Д, начальнику Чамзинского дорожного ремонтно-строительного управления филиала АО «Мордовавтодор» РМ  Малафееву И.А. (по согласованию) до 05 марта 2025 года провести обследование состояния мостовых сооружений, придорожных водоемов.

1.6. Редакции газеты «Знамя» организовать публикацию материалов по освещению паводковой обстановки в районе, профилактике несчастных случаев с людьми на реках и водоемах.

1.7. Собственникам гидротехнических сооружений независимо от форм собственности, а также организациям, их эксплуатирующим:

- до 5 марта 2025 г. осуществить весь комплекс противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, в том числе обеспечить подъезд к гидротехническим сооружениям, очистить водосбросные сооружения и донные водоспуски ото льда и снега, обеспечить запас строительных материалов в непосредственной близости от гидроузлов, при необходимости понизить уровень воды в прудах и водохранилищах до минимальных значений;

- установить строгий контроль за состоянием и работой водонапорных и водопропускных сооружений, ограждающих плотин и дамб, накопителей жидких отходов.

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации Чамзинского муниципального района Герасимовой А.А., начальнику МКУ Чамзинского муниципального района «Единая дежурно-диспетчерская служба» Швейцаровой Е.Ф.:

- обеспечить координацию деятельности всех органов местного самоуправления и организаций, задействованных в аварийно-спасательных мероприятиях;

-  провести корректировку планов действия сил и средств, при чрезвычайных ситуациях.

3. Заместителю Главы Чамзинского муниципального района, начальнику Управления сельского хозяйства Лямзину А.И., заведующему отдела торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей Белоус С.В., принять меры по накоплению необходимых запасов продуктов питания, стройматериалов, кормов на период весеннего паводка 2025 года.

4. Заместителю Главы  Чамзинского муниципального района Лямзину А.И., директору МУП Чамзинского муниципального района «Водоканал+» Мухутдинову Р.Р. (по согласованию), провести разъяснительную работу с  руководителями промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаций Чамзинского муниципального района для принятия необходимых мер по предотвращению затопления артезианских скважин талыми водами, исключению попадания в поверхностные водные объекты нефтепродуктов, ядохимикатов и других отходов сельскохозяйственного и промышленного производства в период весеннего паводка 2025 года.

5. Врио начальника Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района Гордяйкиной С.В. организовать проведение среди учащихся образовательных учреждений разъяснительную работу о мерах безопасности на водоемах и реках в период весенних каникул.

6. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Чамзинского муниципального района, через средства массовой информации, на официальных сайтах, социальных сетях Администрации Чамзинского муниципального района доводить до населения информационно-разъяснительную работу на водных объектах в период прохождения весеннего паводка в 2025 году.

7. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии Чамзинского муниципального района (приложение 1);

- план мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и готовности сил и средств к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Чамзинского муниципального района в 2025 году (приложение 2);

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Чамзинского муниципального района, первого заместителя председателя КЧС и ОПБ Чамзинского муниципального района Тюрякина А.Ю.

9. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава Чамзинского

муниципального района                                                                          А.В. Сазанов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Чамзинского муниципального района

от ______ 2025 г.  №___

Состав противопаводковой комиссии

Чамзинского муниципального района 2025 г.

| Сазанов А.В. | Глава Чамзинского муниципального района, председатель Комиссии |
| --- | --- |
| Тюрякин А.Ю. | заместитель Главы Чамзинского муниципального района, заместитель Комиссии |
| Члены Комиссии |  |
| Храмова М.П. | заместитель Главы Чамзинского муниципального района по вопросам ЖКХ |
| Герасимова А.А. | начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Чамзинского муниципального района |
| Швейцарова Е.Ф. | начальник МКУ Чамзинского муниципального района «Единая дежурно-диспетчерская служба» |
| Симонов В.В. (по согласованию) | Глава администрации городского поселения Чамзинка |
| Жалилов И.И. (по согласованию) | Глава администрации Комсомольского городского поселения |
| Малафеев И.А. (по согласованию) | начальник Чамзинского дорожного ремонтно-строительного управления филиала АО «Мордовавтодор» Республики Мордовия |
| Прохоров П.Д. (по согласованию) | И.о начальника Атяшевского участка ООО «МАПО-Транс» |
| Лиясов В.В. (по согласованию) | Директор СЦ р.п. Чамзинка филиала в РМ ПАО «Ростелеком» |
| Ледяйкин Г.Г. (по согласованию) | начальник ПСЧ-26 ПСО ФПС ГУ МЧС России по РМ |
| Червяков А.В. (по согласованию) | Начальник ММО МВД РФ «Чамзинский» |
| Мамаев Н.А. (по согласованию) | Главный врач ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ» |
| Чубса А.И (по согласованию) | Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Чамзинском, Атяшевском, Ардатовском, Б. Березниковском, Дубенском районах |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Чамзинского муниципального района

от ______ 2025 г.  №___

ПЛАН

мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и готовности сил и средств к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Чамзинского муниципального района в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка и проведение заседания КЧС и ОПБ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных паводками, мероприятий по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от наводнений. | февраль | Председатель КЧС и ОПБ района; Члены КЧС и ОПБ района |  |
| 2 | Уточнить состав сил и средств для выполнения работ по предупреждению, локализации и ликвидации последствий подтопления. Укомплектовать личным составом, техникой, инструментами. | до 05.03. | МКУ Чамзинского муниципального района «Единая дежурно-диспетчерская служба» Главы поселений района, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |
| 3 | Заключить предварительные договора с организациями и предприятиями на приобретение пиломатериала, песка, мешков для песка, на привлечение инженерной и автомобильной техники и использование плавсредств. | до 05.03. | Начальник отдела ЖКХ Администрации Чамзинского муниципального района, Главы поселений района, начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Чамзинского муниципального района, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |
| 4 | Подготовить ГТС к пропуску паводковых вод. | до 05.03. | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы поселений района (по согласованию) |  |
| 5 | Подготовить посты наблюдения за паводковой обстановкой. | до 05.03. | Председатель КЧС и ОПБ района, начальник отдела ЖКХ, Главы поселений района, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |
| 6 | Проводить наблюдения за изменением подъема воды. | на период паводка | Главы поселений района (по согласованию) |  |
| 7 | Выполнить инженерно-технические мероприятия, направленные на повышение устойчивости коммунально-энергетических сетей и объектов от затопления. | до 05.03. | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы поселений района, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |
| 8 | Периодически производить освещение в местной печати, в социальных сетях Чамзинского муниципального района о ситуации, складывающейся во время паводка, а также действия населения в случае угрозы затопления | с 05.03. до окончания паводка | начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Чамзинского муниципального района; редакция газеты «Знамя» (по согласованию) |  |
| 9 | Создать и иметь в резерве необходимый запас ГСМ. | до 05.03. | Начальник отдела ЖКХ Чамзинского муниципального района, Главы поселений района, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |
| 10 | Усилить контроль за качеством питьевой воды, подающейся населению, проживающему в зоне возможного подтопления. | на период паводка | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по РМ в Чамзинском, Атяшевском, Ардатовском, Б.Березниковском, Дубенском МР (по согласованию) |  |
| 11 | Создать запасы песка, мешков, трапов. | до 05.03. | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы поселений района, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |
| 12 | Подготовить силы и средства для откачки паводковых вод. | до 05.03. | Начальник отдела ЖКХ Чамзинского муниципального района, УК ООО «Метраж», УК ООО «Стройкомсервис», МУП Чамзинского муниципального района «Водоканал+» (по согласованию) |  |
| 13 | Подготовить места приема и временного размещения населения, отселяемого из зон затопления. | до 05.03. на период паводка | Председатель КЧС и ОПБ района, начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Чамзинского муниципального района |  |
| 14 | Подготовить к работе регулирующие устройства сброса воды в с.Пичеуры. | до 05.03. | Глава Пичеурского сельского поселения (по согласованию) |  |